06/10/2021

Charte de projet

SCRUMBAN

Table des matières

[1 Suivi des modifications des documents 3](#_Toc84367031)

[2 Aperçu du projet 3](#_Toc84367032)

[2.1 Résumé du projet 3](#_Toc84367033)

[2.2 Objectifs du projet 3](#_Toc84367034)

[2.3 Portée du projet 3](#_Toc84367035)

[2.3.1 Définition de la portée 3](#_Toc84367036)

[2.3.2 Critères de réussite 3](#_Toc84367037)

[2.3.3 Critère de sortie 3](#_Toc84367038)

[2.3.4 Exclusion 3](#_Toc84367039)

[2.4 Jalons 4](#_Toc84367040)

[2.5 Produits livrables 4](#_Toc84367041)

[2.6 Contraintes 4](#_Toc84367042)

[3 Organisation du projet 4](#_Toc84367043)

[3.1 Rôles et responsabilités 4](#_Toc84367044)

[4 Signature et approbation de la charte 5](#_Toc84367045)

# Suivi des modifications des documents

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numéro de révision** | **Date de publication** | **Auteurs(s)** | **Brève description du changement** |
| 1.0 | 27/10/2021 | Kirsan GEOFFROY | Création/Édition du document |

# Aperçu du projet

## Résumé du projet

L’équipe XXL prévoit de créer une application web destiné à la gestion de projet en ligne.

## Objectifs du projet

L’objectif de ce projet est de mettre en place une application web s’inspirant des méthodes SCRUM/KANBAN. Il repose sur une organisation des projets en planches en listant des cartes, chacune représentant des tâches. Notre application doit être déployé et accessible sur un serveur dès le 15 décembre 2021.

## Portée du projet

La portée du projet de l’application web de gestion de projet en ligne comprend les activités énumérées ci-dessous.

### Définition de la portée

* Équipe Web (trois personnes), 4 heures de travail par semaine pendant 7 semaines
* Aucun budget nécessaire
* Conception de l’application web

### Critères de réussite

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Critères de réussite** |
| 1 | Durée du projet respecte les délais |
| 2 | Qualité respecte les besoins/attentes |

### Critère de sortie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Critère de sortie** | **Conséquence** |
|  |  |  |

### Exclusion

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Exclusion du projet** | **Description** |
|  |  |  |

## Jalons

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Jalons** | **Date prévue** |
|  |  |  |

## Produits livrables

|  |  |
| --- | --- |
| **Premier produit livrable du projet** |  |
| Description : | Application web en ligne permettant la gestion de projet en mode SCRUMBAN |
| Critères d’acceptation : | Déployé et respectant les différentes contraintes et/ou besoins |
| Échéances : | 15 décembre 2021 |

## Contraintes

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Contraintes** |
| 1 |  |
| 2 | **Aucun logiciel n’est disponible pour la planification et le contrôle du projet.** |
| 3 | **La disponibilité des membres de l’équipe pour se réunir pour la planification du projet est limitée aux heures de travail.** |
| 4 | **Les membres de l’équipe seront responsables de la création et du fonctionnement de l’application.** |
| 5 | * **Établir une UX destinée à rendre agréable l’utilisation de l’application web.** |

# Organisation du projet

## Rôles et responsabilités

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rôle dans le cadre du projet** | **Responsabilités** | **Assigné à** |
| Client | Indiquer les besoins/attentes. | A.Laffargue |
| Product Owner | Chef de projet en mode agile. | V.Flegon, K.Geoffroy, L.Duplantier |
| Développeur | Conception de l’application front/back-end | V.Flegon, K.Geoffroy, L.Duplantier |
| Scrum master | S’assurer de l’implication de chaque membre et de les aider à franchir les différents obstacles qu’ils pourraient rencontrer. | K.Geoffroy, L.Duplantier |

# Signature et approbation de la charte

La présente section contient les signatures des intervenants clés qui confirment qu’ils approuvent leur rôle et la description du projet, comme ils figurent dans la charte de projet.

Si la portée du projet était modifiée, la charte serait mise à jour et sera présentée à nouveau aux fins d’approbation.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Client

Adrien LAFFARGUE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Product Owner

Kirsan GEOFFROY Lu et approuvé

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Scrum Master

Louis DUPLANTIER Lu et approuvé

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Développeur

Valentin FLEGON Lu et approuvé

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_